**Проектное предложение**

|  |  |
| --- | --- |
| Тип проекта | **Прикладной**  |
| Название проекта | Оптимизация процесса управления огнетушителями с использованием инструментов MS Office 365 |
| Подразделение инициатор проекта | Департамент менеджмента |
| Руководитель проекта (от НИУ ВШЭ) | Кашин Дмитрий Викторович, старший преподаватель |
| Заказчик проекта (при наличии; для прикладных проектов) | Васнев Сергей Леонидович, руководитель отдела цифровых технологий, филиал ООО «Нестле Россия» в г. ПермиБаландина Алена Вадимовна, специалист по пожарной безопасности, ГО и ЧС, филиал ООО «Нестле Россия» в г. Перми |
| Основная проектная идея / описание проблемы, на решение которой направлен проект | Процесс управления огнетушителями на данный момент не полностью выстроен на предприятии, возникает необходимость его оптимизации |
| Цель проекта  | Разработка приложения на основе инструментов MS Office 365 для оптимизации процесса управления огнетушителями  |
| Планируемые результаты проекта, специальные или функциональные требования к результату | - Создать рабочее приложение по управлению огнетушителями на платформе Power Apps- Установить QR-коды на местах расположения огнетушителей- Разработать отчёт на платформе Power BI- Настроить потоки для управления с помощью Power Automate По итогу проекта должно получиться рабочее приложение с отчётом |
| Требования к участникам с указанием ролей в проектной команде при групповых проектах | Аналитик 1: анализ бизнес-процессаАналитик 2: анализ бизнес-процессаАналитик 3: анализ бизнес-процессаРазработчик 1: разработка приложенияРазработчик 2: разработка приложенияРазработчик 3: разработка приложения |
| Количество вакантных мест на проекте | 6 |
| Проектное задание  | Команда участников проекта будет решать следующие задачи: 1. Изучит существующий бизнес-процесс управления огнетушителями, построит карту процесса
2. Выявит проблемы («узкие» места) в бизнес-процессе
3. Проведет оптимизацию бизнес-процесса различными методами и инструментами
4. Выявит и согласует с компанией наиболее приемлемый сценарий оптимизации
5. Разработает приложение по управлению огнетушителями на платформе Power Apps
 |
| Критерии отбора студентов | Личное собеседование  |
| Сроки и график реализации проекта  | 07.02.2023-28.04.2023 |
| Трудоемкость (часы в неделю) на одного участника | 7 |
| Количество кредитов | 3 |
| Форма итогового контроля | Экзамен |
| Формат представления результатов, который подлежит оцениванию | Отчет о проделанной работе, презентация результатов перед Заказчиком |
| Образовательные результаты проекта  | Способен анализировать внешнюю среду, предлагать бизнес-идеи продуктовых и технологических инноваций, участвовать в их внедрении и оценивать эффективность |
| Критерии оценивания результатов проекта с указанием всех требований и параметров  | 0,5 – вес отчета0,5 – вес презентации и защиты (оценивается Заказчиком) |
| Возможность пересдач при получении неудовлетворительной оценки | Нет |
| Рекомендуемые образовательные программы | Бизнес-информатика, Управление бизнесом |
| Территория | Пермь  |